# BÁO CÁO

# Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng nền tảng kết nối gia sư và học viên trực tuyến"

# II. NỘI DUNG CHỦ YẾU DỰ ÁN

# 1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư

# 1.1. Sự cần thiết đầu tư

Trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực giáo dục chất lượng cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Việc kết nối hiệu quả giữa đội ngũ gia sư có trình độ chuyên môn với học viên, phụ huynh có nhu cầu học tập không chỉ góp phần nâng cao chất lượng học tập ngoài nhà trường mà còn là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục kiểm soát, định hướng và minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, học thêm trên phạm vi cả nước.

Hiện nay, việc tìm kiếm gia sư trên phạm vi cả nước chủ yếu được thực hiện thông qua các kênh truyền miệng, các nhóm mạng xã hội tự phát hoặc trung tâm môi giới nhỏ lẻ, chưa có một nền tảng phần mềm chuyên dụng thống nhất toàn bộ quy trình kết nối giữa gia sư và học viên. Các hoạt động như đăng ký hồ sơ, xác thực trình độ chuyên môn, bằng cấp của gia sư, tra cứu thông tin gia sư theo môn học, khu vực, mức học phí, đặt lịch học thử, quản lý lớp học, theo dõi tiến độ học tập và đánh giá chất lượng giảng dạy còn thực hiện phân tán, phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, thiếu cơ chế kiểm chứng thông tin, tiềm ẩn rủi ro về chất lượng gia sư và an toàn cho học viên, đặc biệt là học viên nhỏ tuổi.

Trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi số ngày càng sâu rộng và nhu cầu học tập ngoài giờ chính khóa ngày càng gia tăng, việc đầu tư xây dựng Nền tảng kết nối gia sư và học viên trực tuyến áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước là hết sức cần thiết. Hệ thống sẽ cung cấp một nền tảng thống nhất, hiện đại, đáp ứng đầy đủ quy trình nghiệp vụ từ đăng ký, xác thực hồ sơ gia sư, tìm kiếm và ghép nối gia sư phù hợp với nhu cầu học viên, đặt lịch học, quản lý lớp học, thanh toán học phí trực tuyến, đến đánh giá chất lượng giảng dạy và tổng hợp báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Việc triển khai hệ thống không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan trong việc lựa chọn gia sư mà còn rút ngắn thời gian tìm kiếm, kết nối, giảm chi phí trung gian, hạn chế rủi ro cho phụ huynh và học viên. Đồng thời, hệ thống sẽ hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về đội ngũ gia sư đã được xác thực trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện phục vụ công tác quản lý, giám sát chất lượng dạy học ngoài nhà trường; hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc định hướng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giảng dạy và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng nền tảng còn góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý giáo dục, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), đáp ứng yêu cầu về Chính phủ số, xã hội số và chuyển đổi số ngành giáo dục theo các chủ trương, định hướng của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học ngoài nhà trường, góp phần xây dựng một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, minh bạch, an toàn và hướng tới sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên trên phạm vi cả nước.

# 1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư

Dự án có cơ sở pháp lý để triển khai trên cơ sở:

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên phạm vi cả nước, trong đó có công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Sau khi dự án hoàn thành, Cục Công nghệ thông tin sẽ trực tiếp quản lý, khai thác và vận hành hệ thống, đồng thời phân quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ công tác xác thực hồ sơ gia sư, giám sát chất lượng kết nối, tổng hợp, phân tích dữ liệu và công bố thông tin phục vụ công tác quản lý tại địa phương. Nhu cầu ứng dụng phần mềm đã được xác định rõ từ yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý giáo dục ngoài nhà trường và chuyển đổi số ngành giáo dục, bảo đảm tính cấp thiết cũng như hiệu quả đầu tư.

Về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số quốc gia đã và đang từng bước được hoàn thiện, bao gồm Trung tâm dữ liệu quốc gia, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước, hệ thống mạng diện rộng, nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) cùng các hệ thống thông tin dùng chung của ngành giáo dục. Đây là những điều kiện thuận lợi để triển khai nền tảng theo mô hình tập trung tại cấp Bộ, bảo đảm khả năng vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin hiện có và sẵn sàng mở rộng trong tương lai.

Về nguồn lực thực hiện, dự án được triển khai trên cơ sở nguồn vốn được cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí theo kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai, nhà thầu sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng, xây dựng tài liệu nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương có đủ năng lực tiếp nhận, khai thác và vận hành hệ thống hiệu quả ngay sau khi đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, giải pháp kỹ thuật của dự án được xây dựng theo định hướng tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu của học sinh, học viên là người chưa thành niên. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc mở, bảo đảm khả năng tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh thông qua nền tảng LGSP; đồng thời đáp ứng yêu cầu về bảo mật, an toàn dữ liệu, khả năng mở rộng, nâng cấp và phát triển các chức năng mới trong tương lai.

# 1.3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

Việc đầu tư Nền tảng kết nối gia sư và học viên trực tuyến áp dụng trên phạm vi cả nước hoàn toàn phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng xã hội số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lấy người học làm trung tâm. Dự án cũng phù hợp với định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động dạy và học ngoài nhà trường.

Dự án phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành giáo dục giai đoạn hiện nay; đồng thời đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên phạm vi cả nước. Việc xây dựng hệ thống góp phần số hóa toàn bộ quy trình kết nối gia sư - học viên, chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng quản lý dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.

Phương án đầu tư được xây dựng trên cơ sở rà soát hiện trạng các hệ thống thông tin đang khai thác tại tỉnh, bảo đảm không trùng lặp về chức năng với các phần mềm hiện có mà tập trung xây dựng một hệ thống chuyên ngành phục vụ công tác kết nối, quản lý hoạt động gia sư trên địa bàn. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc mở, bảo đảm khả năng tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Với phạm vi đầu tư, quy mô triển khai và giải pháp công nghệ được đề xuất, dự án đáp ứng yêu cầu về tính khả thi, phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng số quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành giáo dục. Dự án đồng thời phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, có khả năng mở rộng và nhân rộng áp dụng thống nhất tại tất cả các địa phương trong tương lai.

# 2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư

# 2.1. Mục tiêu

Xây dựng nền tảng kết nối gia sư và học viên trực tuyến áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước theo hướng tập trung, hiện đại; góp phần đổi mới phương thức kết nối, nâng cao chất lượng dữ liệu, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo, điều hành, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý giáo dục ngoài nhà trường.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng Nền tảng kết nối gia sư và học viên trực tuyến áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, đáp ứng đầy đủ quy trình nghiệp vụ từ đăng ký, xác thực hồ sơ gia sư, tìm kiếm - ghép nối gia sư phù hợp, đặt lịch học, quản lý lớp học, thanh toán học phí, đến đánh giá chất lượng giảng dạy và lưu trữ dữ liệu.

- Chuẩn hóa quy trình đăng ký, xác thực trình độ chuyên môn, bằng cấp của gia sư; giảm tối đa các thao tác thủ công, nâng cao tính chính xác, khách quan, minh bạch và an toàn trong quá trình kết nối gia sư với học viên, phụ huynh.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về đội ngũ gia sư đã được xác thực trên phạm vi cả nước, phục vụ công tác tra cứu, thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh dữ liệu theo môn học, khu vực, cấp học; tạo nguồn dữ liệu phục vụ công tác quản lý chất lượng dạy học ngoài nhà trường trên toàn quốc.

- Hỗ trợ lãnh đạo các cấp theo dõi, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm thông qua hệ thống báo cáo động, bảng điều khiển (Dashboard), biểu đồ trực quan và các công cụ phân tích dữ liệu; cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Hỗ trợ đa dạng hình thức truy cập như website và ứng dụng di động, mã QR; bảo đảm khả năng khai thác mọi lúc, mọi nơi trên nhiều loại thiết bị, nâng cao trải nghiệm của gia sư, học viên và phụ huynh.

- Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn bộ quá trình thu thập, lưu trữ, xử lý và khai thác dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu của học viên chưa thành niên; thực hiện phân quyền quản lý, kiểm soát truy cập và lưu vết hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội thông qua việc giảm chi phí trung gian tìm kiếm gia sư, rút ngắn thời gian kết nối; đồng thời nâng cao chất lượng dữ liệu, tính minh bạch trong lựa chọn gia sư và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục ngoài nhà trường.

# 2.2. Quy mô đầu tư

Dự án triển khai Nền tảng kết nối gia sư và học viên trực tuyến áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước với quy mô sau:

| STT | Nhóm chức năng | Mô tả chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| I | Quản lý hồ sơ Gia sư | Đăng ký tài khoản, khai báo trình độ chuyên môn, bằng cấp, kinh nghiệm giảng dạy; xác thực hồ sơ; quản lý trạng thái hoạt động. |
| II | Quản lý hồ sơ Học viên/Phụ huynh | Đăng ký tài khoản; khai báo nhu cầu học tập (môn học, cấp học, khu vực, lịch rảnh, mức học phí mong muốn). |
| III | Tìm kiếm và ghép nối Gia sư | Tìm kiếm theo môn học, cấp học, khu vực, mức học phí, đánh giá; gợi ý gia sư phù hợp; bộ lọc nâng cao. |
| IV | Quản lý lớp học và đặt lịch | Đặt lịch học thử, lịch học chính thức; nhắc lịch tự động; theo dõi tiến độ buổi học. |
| V | Trung tâm dạy học | Quản lý thông tin trung tâm liên kết, lớp học nhóm, khóa học tại trung tâm. |
| VI | Ôn tập và tài liệu học tập | Kho tài liệu, ngân hàng câu hỏi ôn tập theo môn học, cấp học. |
| VII | Đánh giá và phản hồi | Đánh giá, nhận xét của phụ huynh/học viên đối với gia sư sau mỗi buổi/khóa học; hiển thị điểm đánh giá trung bình. |
| VIII | Thanh toán và quản lý học phí | Thanh toán học phí trực tuyến; xuất hóa đơn điện tử; đối soát học phí giữa nền tảng và gia sư. |
| IX | Tin tức và thông báo | Đăng tải tin tức giáo dục, thông báo tuyển gia sư/học viên, thông báo hệ thống. |
| X | Quản trị hệ thống | Quản lý tài khoản, phân quyền theo vai trò (Quản trị viên, gia sư, học viên/phụ huynh); kiểm duyệt hồ sơ gia sư; cấu hình hệ thống; nhật ký hoạt động (log) phục vụ truy vết, an toàn thông tin. |
| XI | Dạy học trực tuyến | Lớp học video call trực tiếp giữa gia sư và học viên; chia sẻ màn hình, bảng trắng tương tác; ghi lại video buổi học để xem lại. |
| XII | Trao đổi và hỗ trợ | Nhắn tin trực tiếp giữa gia sư và học viên/phụ huynh; Chatbot AI tư vấn, giải đáp thắc mắc thường gặp tự động 24/7. |
| XIII | Khiếu nại và xử lý tranh chấp | Gửi khiếu nại về lịch học, chất lượng giảng dạy, thanh toán kèm minh chứng; theo dõi trạng thái xử lý; quản trị viên can thiệp giải quyết. |
| XIV | Báo cáo và thống kê | Thống kê doanh thu, số lượng gia sư/học viên hoạt động, tỷ lệ ghép nối thành công; báo cáo phục vụ quản trị viên ra quyết định. |

# 2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:

Trên phạm vi cả nước, áp dụng thống nhất tại tất cả các tỉnh, thành phố trực.

# 4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả

Dự kiến thời gian thực hiện Nền tảng kết nối gia sư và học viên trực tuyến áp dụng trên phạm vi cả nước là 180 ngày, các mốc thời gian chính triển khai thực hiện như sau:

| STT | Công việc | Thời gian |
| --- | --- | --- |
|  | I. Giai đoạn chuẩn bị thực hiện | 50 ngày |
| 1. | Lập nhiệm vụ và dự toán chi tiết | 20 ngày |
| 2. | Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi tiết | 30 ngày |
|  | II. Giai đoạn thực hiện | 120 ngày |
| 3. | Tổ chức lựa chọn nhà thầu | 20 ngày |
| 4. | Thực hiện xây dựng theo hợp đồng | 90 ngày |
| 5. | Nghiệm thu, đưa vào sử dụng | 10 ngày |
|  | III. Giai đoạn kết thúc | 10 ngày |
| 1. | Thực hiện hồ sơ thanh quyết toán dự án | 5 ngày |
| 2. | Bảo hành thiết bị, hệ thống | Theo hợp đồng |
| 3. | Thời gian dự phòng | 05 ngày |

# 5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành

# 5.1. Chi phí trong quá trình thực hiện dự án

Căn cứ quy mô và nội dung đầu tư của dự án, các khoản chi phí phát sinh trong quá trình triển khai chủ yếu bao gồm:

- Chi phí xây dựng các phân hệ chức năng của hệ thống, bao gồm: quản trị hệ thống, quản lý hồ sơ gia sư, quản lý hồ sơ học viên, tìm kiếm - ghép nối, đặt lịch, quản lý lớp học, thanh toán học phí, đánh giá, tin tức và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác.

- Chi phí kiểm thử, hiệu chỉnh, hoàn thiện phần mềm; đánh giá chất lượng sản phẩm và đánh giá an toàn thông tin trước khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

- Chi phí đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn quản trị, vận hành hệ thống cho cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ và cán bộ kỹ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.

- Chi phí tư vấn phục vụ quá trình triển khai dự án như tư vấn lựa chọn nhà thầu, giám sát, kiểm thử, đánh giá an toàn thông tin và các chi phí tư vấn khác theo quy định của pháp luật.

- Chi phí dự phòng để xử lý các yếu tố phát sinh hợp lý trong quá trình triển khai dự án theo quy định hiện hành.

Các khoản chi phí nêu trên được xác định trên cơ sở quy mô đầu tư, yêu cầu chức năng của hệ thống, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá và các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

5.2. Chi phí vận hành sau khi hoàn thành dự án

Sau khi hoàn thành đầu tư và đưa hệ thống vào khai thác, các khoản chi phí vận hành chủ yếu bao gồm:

- Chi phí duy trì môi trường vận hành phần mềm, bao gồm máy chủ hoặc dịch vụ điện toán đám mây, dung lượng lưu trữ dữ liệu, đường truyền và các dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của hệ thống.

- Chi phí duy trì tên miền, chứng thư số, dịch vụ gửi thư điện tử, dịch vụ gửi tin nhắn xác thực (OTP) và các dịch vụ kỹ thuật khác phục vụ hoạt động của nền tảng.

- Chi phí bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật phiên bản phần mềm, khắc phục lỗi, tối ưu hiệu năng và bổ sung các thay đổi nhỏ phát sinh trong quá trình khai thác theo quy định của hợp đồng và nhu cầu thực tế.

- Chi phí sao lưu dữ liệu, giám sát an toàn thông tin, bảo đảm an ninh mạng, duy trì khả năng hoạt động liên tục và bảo vệ dữ liệu của gia sư, học viên theo quy định của pháp luật.

- Chi phí quản trị, vận hành hệ thống và đào tạo bổ sung cho cán bộ sử dụng khi có thay đổi về nhân sự hoặc yêu cầu nghiệp vụ.

# 6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

# 6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường

Dự án xây dựng Nền tảng kết nối gia sư và học viên trực tuyến áp dụng trên phạm vi cả nước là dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, không bao gồm các hoạt động xây dựng công trình, sản xuất hoặc lắp đặt dây chuyền công nghệ có nguy cơ phát sinh chất thải, khí thải, nước thải, tiếng ồn hoặc các tác động tiêu cực khác đến môi trường. Quá trình triển khai dự án chủ yếu bao gồm các hoạt động khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển phần mềm, kiểm thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ và đưa hệ thống vào vận hành trên hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia hiện có.

Sau khi hoàn thành, hệ thống được vận hành trên môi trường số, góp phần số hóa toàn bộ quy trình kết nối gia sư - học viên, giảm đáng kể nhu cầu di chuyển, in ấn hồ sơ, tài liệu và hạn chế các thủ tục thủ công khi tìm kiếm, xác minh gia sư trực tiếp, từ đó tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Do đó, dự án được đánh giá không gây tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường, không thuộc đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

6.2. Đánh giá sơ bộ tác động về xã hội

Việc đầu tư xây dựng Nền tảng kết nối gia sư và học viên trực tuyến áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước sẽ mang lại nhiều tác động tích cực đối với công tác quản lý giáo dục ngoài nhà trường và chất lượng học tập của học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

Hệ thống góp phần đổi mới phương thức tìm kiếm, kết nối gia sư theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình. Phụ huynh, học viên có thể tra cứu, lựa chọn gia sư đã được xác thực thông tin, trình độ chuyên môn thông qua website và ứng dụng di động, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao tính minh bạch, an toàn khi lựa chọn người dạy, đặc biệt đối với học viên là trẻ em.

Việc chuẩn hóa quy trình xác thực hồ sơ gia sư, quản lý tập trung dữ liệu và tự động hóa công tác ghép nối, đánh giá giúp nâng cao tính minh bạch, khách quan và chính xác trong hoạt động dạy thêm, học thêm; đồng thời giảm đáng kể thời gian tìm kiếm, khối lượng công việc thủ công và chi phí trung gian. Hệ thống cũng tạo thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho đội ngũ giáo viên, sinh viên sư phạm có nhu cầu làm gia sư, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực giáo dục chất lượng cho học sinh ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn.

Trong quá trình triển khai và vận hành, dự án tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu của học viên chưa thành niên. Hệ thống được áp dụng các giải pháp kỹ thuật về xác thực, phân quyền truy cập, mã hóa dữ liệu, sao lưu, giám sát và lưu vết hoạt động nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của gia sư, học viên, phụ huynh tham gia nền tảng.

6.3. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án dự kiến mang lại các hiệu quả chủ yếu sau:

- Nâng cao hiệu quả công tác kết nối gia sư - học viên thông qua việc ứng dụng công nghệ số, tự động hóa quy trình tìm kiếm, xác thực, ghép nối, rút ngắn thời gian tìm kiếm so với phương thức truyền thống.

- Chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ đăng ký, xác thực hồ sơ gia sư, tìm kiếm, đặt lịch, quản lý lớp học, thanh toán đến đánh giá chất lượng giảng dạy, bảo đảm tính thống nhất, khách quan và minh bạch trong quá trình triển khai.

- Tiết kiệm chi phí trung gian tìm kiếm gia sư, giảm rủi ro cho phụ huynh, học viên; đồng thời giảm thời gian xử lý nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.

- Hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về đội ngũ gia sư đã được xác thực trên phạm vi cả nước, phục vụ công tác tra cứu, thống kê, phân tích, so sánh dữ liệu theo môn học, khu vực, cấp học; tạo nguồn dữ liệu tin cậy phục vụ công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

- Hỗ trợ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tiếp cận thông tin nhanh chóng thông qua hệ thống báo cáo thông minh, bảng điều khiển (Dashboard), biểu đồ trực quan và các công cụ phân tích dữ liệu.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý giáo dục ngoài nhà trường; tạo nền tảng để kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh theo quy định.

- Mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực giáo dục chất lượng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là học sinh ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn; tạo thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho đội ngũ gia sư.

Với phạm vi đầu tư, giải pháp công nghệ và hiệu quả dự kiến mang lại, dự án có tính khả thi cao, hiệu quả đầu tư rõ rệt, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số, xây dựng xã hội số của quốc gia. Dự án sẽ góp phần hiện đại hóa công tác kết nối gia sư - học viên, nâng cao chất lượng giáo dục ngoài nhà trường, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

# 7. Giải pháp tổ chức thực hiện

Việc triển khai Dự án xây dựng Nền tảng kết nối gia sư và học viên trực tuyến áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư, đấu thầu, quản lý chất lượng, an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật có liên quan.

Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và đưa hệ thống vào khai thác, sử dụng. Chủ đầu tư thực hiện quản lý toàn diện dự án về tiến độ, chất lượng, chi phí, phạm vi công việc, quản lý rủi ro, nghiệm thu và thanh quyết toán theo quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm bảo đảm hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ kết nối gia sư và phù hợp với thực tiễn triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước.

Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và lựa chọn được đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai các hệ thống phần mềm phục vụ quản lý nhà nước. Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế, phát triển, kiểm thử, cài đặt, cấu hình, tích hợp hệ thống, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ vận hành và thực hiện bảo hành theo các điều khoản của hợp đồng.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục trên cả nước và các đơn vị liên quan để rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ xác thực hồ sơ gia sư; thống nhất tiêu chí đánh giá, quy trình thu thập, xử lý và tổng hợp dữ liệu; đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn, nghiệm thu các sản phẩm trung gian và nghiệm thu hoàn thành trước khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

Giải pháp kỹ thuật được triển khai trên cơ sở tận dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của tỉnh, bảo đảm khả năng tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc mở, đáp ứng khả năng mở rộng, nâng cấp và bổ sung chức năng khi phát sinh yêu cầu nghiệp vụ mới trong tương lai.

Sau khi hoàn thành đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm bàn giao đầy đủ mã nguồn phần mềm (nếu thuộc phạm vi bàn giao theo hợp đồng), cơ sở dữ liệu, tài liệu phân tích thiết kế, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản trị hệ thống, tài liệu vận hành, tài liệu kiểm thử và toàn bộ hồ sơ kỹ thuật liên quan theo quy định của hợp đồng. Đồng thời, tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ cho đội ngũ quản trị hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cán bộ nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương, bảo đảm đủ năng lực tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả.

Trong thời gian bảo hành, nhà thầu có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý kịp thời các sự cố, khắc phục lỗi phần mềm, cập nhật các phiên bản theo yêu cầu của hợp đồng và bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục. Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức quản lý, vận hành, bảo trì và khai thác hệ thống từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm duy trì hoạt động ổn định, an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư và phục vụ lâu dài cho công tác kết nối gia sư, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngoài nhà trường trên phạm vi cả nước.

Trên đây là các nội dung báo cáo đề xuất chủ trương Cục Công nghệ thông tin xây dựng nhằm triển khai thực hiện Dự án "Xây dựng nền tảng kết nối gia sư và học viên trực tuyến" áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước để làm căn cứ triển khai thực hiện, sớm hoàn

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CHỨC NĂNG CHI TIẾT

(Kèm theo báo cáo số:    /BC-CNTT ngày   /  /2026)

| TT | Nhóm chức năng | Tên Use case | Mô tả yêu cầu | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý hồ sơ Gia sư | Đăng ký hồ sơ gia sư | Hệ thống cho phép nhập thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email) | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống cho phép tải lên bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống cho phép khai báo môn học, cấp học có thể giảng dạy | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống cho phép khai báo mức học phí mong muốn | Dữ liệu đầu vào |
| 2 |  | Xác thực hồ sơ gia sư | Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ chờ xác thực | Yêu cầu truy vấn |
|  |  |  | Hệ thống ứng dụng AI (OCR) đọc và kiểm tra tính hợp lệ của bằng cấp/CCCD trước khi chuyển quản trị viên duyệt | Xử lý |
|  |  |  | Hệ thống cho phép quản trị viên duyệt/từ chối hồ sơ | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống gửi thông báo kết quả xác thực cho gia sư | Dữ liệu đầu ra |
| 3 | Quản lý hồ sơ Học viên/Phụ huynh | Đăng ký tài khoản học viên/phụ huynh | Hệ thống cho phép nhập thông tin cá nhân | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống cho phép khai báo nhu cầu học tập (môn học, cấp học) | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống cho phép khai báo khu vực và lịch rảnh | Dữ liệu đầu vào |
| 4 | Tìm kiếm và ghép nối Gia sư | Tìm kiếm gia sư | Hệ thống cho phép tìm kiếm theo môn học | Yêu cầu truy vấn |
|  |  |  | Hệ thống áp dụng thuật toán AI/máy học phân tích lịch sử ghép nối và mức độ hài lòng để tăng độ chính xác gợi ý | Xử lý |
|  |  |  | Hệ thống cho phép lọc theo khu vực, mức học phí | Yêu cầu truy vấn |
|  |  |  | Hệ thống hiển thị danh sách gia sư phù hợp kèm điểm đánh giá | Dữ liệu đầu ra |
|  |  |  | Hệ thống cho phép xem chi tiết hồ sơ gia sư | Yêu cầu truy vấn |
| 5 |  | Gợi ý ghép nối tự động | Hệ thống gợi ý danh sách gia sư phù hợp dựa trên nhu cầu học viên | Dữ liệu đầu ra |
|  |  |  | Hệ thống cho phép gửi yêu cầu kết nối tới gia sư | Dữ liệu đầu vào |
| 6 | Quản lý lớp học và đặt lịch | Đặt lịch học thử | Hệ thống cho phép chọn ngày, giờ học thử | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống gửi thông báo xác nhận lịch học thử | Dữ liệu đầu ra |
| 7 |  | Quản lý lớp học chính thức | Hệ thống cho phép tạo lớp học sau khi hai bên thống nhất | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống hiển thị lịch học theo tuần/tháng | Dữ liệu đầu ra |
|  |  |  | Hệ thống gửi nhắc lịch trước buổi học | Dữ liệu đầu ra |
|  |  |  | Hệ thống cho phép cập nhật trạng thái buổi học (đã học/đã hủy) | Dữ liệu đầu vào |
| 8 | Trung tâm dạy học | Quản lý thông tin trung tâm liên kết | Hệ thống cho phép trung tâm đăng ký thông tin | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống hiển thị danh sách lớp học nhóm tại trung tâm | Dữ liệu đầu ra |
| 9 | Ôn tập và tài liệu học tập | Quản lý kho tài liệu ôn tập | Hệ thống cho phép tải lên tài liệu theo môn học, cấp học | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống cho phép tìm kiếm tài liệu theo từ khóa | Yêu cầu truy vấn |
|  |  |  | Hệ thống cho phép tải xuống tài liệu | Dữ liệu đầu ra |
| 10 | Đánh giá và phản hồi | Đánh giá gia sư sau buổi học | Hệ thống cho phép chấm điểm theo thang điểm | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống cho phép nhập nhận xét bằng văn bản | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống hiển thị điểm đánh giá trung bình của gia sư | Dữ liệu đầu ra |
|  |  |  | Hệ thống hiển thị danh sách nhận xét của học viên trước | Dữ liệu đầu ra |
| 11 | Thanh toán và quản lý học phí | Thanh toán học phí trực tuyến | Hệ thống cho phép chọn phương thức thanh toán | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống xuất hóa đơn điện tử sau khi thanh toán thành công | Dữ liệu đầu ra |
|  |  |  | Hệ thống hiển thị lịch sử giao dịch | Yêu cầu truy vấn |
| 12 |  | Đối soát học phí với gia sư | Hệ thống tổng hợp doanh thu của từng gia sư theo kỳ | Dữ liệu đầu ra |
|  |  |  | Hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo đối soát | Dữ liệu đầu ra |
| 13 | Tin tức và thông báo | Quản lý tin tức, thông báo | Hệ thống cho phép đăng bài viết tin tức giáo dục | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống hiển thị danh sách tin tức theo chuyên mục | Dữ liệu đầu ra |
|  |  |  | Hệ thống gửi thông báo hệ thống tới người dùng | Dữ liệu đầu ra |
| 14 | Quản trị hệ thống | Quản lý tài khoản và phân quyền | Hệ thống cho phép tạo tài khoản mới | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống cho phép phân quyền theo vai trò (Quản trị viên, gia sư, học viên/phụ huynh) | Dữ liệu đầu vào |
|  |  |  | Hệ thống cho phép thay đổi trạng thái tài khoản (khóa/mở) | Dữ liệu đầu vào |
| 15 |  | Truy xuất lịch sử thao tác trong hệ thống | Hệ thống cho phép truy xuất lịch sử thao tác của người dùng | Yêu cầu truy vấn |
|  |  |  | Hệ thống hiển thị tên hành động, tài khoản và thời gian thao tác | Yêu cầu truy vấn |
| 16 |  | Lưu trữ và bảo mật dữ liệu hệ thống | Hệ thống lưu trữ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu có cấu trúc | Cơ sở dữ liệu |
|  |  |  | Hệ thống hỗ trợ kiểm soát quyền truy cập dữ liệu theo tài khoản và vai trò người dùng | Cơ sở dữ liệu |
|  |  |  | Hệ thống mã hóa dữ liệu nhạy cảm của tài khoản trước khi lưu | Cơ sở dữ liệu |
|  |  |  | Hệ thống có lưu nhật ký vận hành | Cơ sở dữ liệu |
| 17 | Ôn tập và tài liệu học tập | Hỗ trợ ôn tập bằng AI | Tìm hiểu thêm |  |
| 18 | Đánh giá và phản hồi | Phát hiện đánh giá bất thường bằng AI | Tìm hiểu thêm |  |
| 19 | Dạy học trực tuyến | Tổ chức lớp học video call | Hệ thống cho phép tạo phòng học trực tuyến (video call) giữa gia sư và học viên |  |
|  |  |  | Hệ thống hỗ trợ chia sẻ màn hình, bảng trắng tương tác trong buổi học |  |
|  |  |  | Hệ thống cho phép ghi hình buổi học và lưu trữ để xem lại |  |
|  |  |  | Khó |  |
| 20 | Trao đổi và hỗ trợ | Nhắn tin trực tiếp | Realtime |  |
| 21 | Khiếu nại và xử lý tranh chấp | Gửi và xử lý khiếu nại |  |  |
| 22 | Báo cáo và thống kê | Thống kê hoạt động hệ thống | Hệ thống hiển thị số liệu tổng số gia sư/học viên hoạt động theo thời gian |  |
|  |  |  | Hệ thống hiển thị tỷ lệ ghép nối thành công, doanh thu theo kỳ |  |
|  |  |  | Hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo theo biểu đồ |  |
|  |  |  | Cảnh báo luôn nếu dc bắt ai out |  |